## Slide 1
다이어리 앱 개발 계획서
유태현
✔ 주요 기능: 일정 관리, 메모 기록, 지출, 수입의 관리와 통계
✔ 기간: 총 7주간 개발
✔ 포함 내용: 개발 목표, 기능 정의, 개발 일정 등

## Slide 2
목차
1. 프로젝트 개요
ⓒSaebyeol Yu. Saebyeol’s PowerPoint
2. 요구사항 분석
3. 개발 일정
4. 리소스 계획
5. 리스크 관리
6. 커뮤니케이션 계획
7. 요약 및 마무리

## Slide 3
Screens | 기능 | 목표
Homepage | 앱 실행시의 메인 페이지 | 오늘의 메모, 지출, 수입의 정보 표시
DiaryPage | 메모를 기록할 수 있는 페이지 | 선택한 요일의 메모를 저장 및 삭제
ExpensePage | 지출 및 수입을 기록할 수 있는 페이지 | 선택한 요일의 지출, 수입을 저장 및 삭제
StatsPage | 지출 및 수입의 통계 페이지 | 지출, 수입의 통계 정보 표시
SettingPage | 앱의 기능들을 설정할 수 있는 페이지 | 앱의 세부 설정 가능
프로젝트 개요
목표 : 메모와 지출 및 수입의 기록, 통계 기능을 통해 사용자의 경제적 관리를 더 쉽게 할 수 있도록 한다

## Slide 4
요구사항 분석
개발자 요구사항
메인페이지에서 메모, 지출, 수입 한 눈에 표시
통계 기능에 날짜별 필터 기능 추가
지출, 수입에 지출 또는 수입만 볼 수 있는 기능 추가
목표 지출 설정 기능 추가
사용자 요구사항
AI 요구사항
시스템 요구사항
통계에 각 카테고리별 지출을 보여주는 그래프 추가
설정에 다크모드 추가
설정에 데이터 전체 삭제 기능 추가
지출, 수입에 카테고리 추가 후 카테고리 별로 정렬 기능 추가
캘린더에 메모, 지출, 수입 내역을 간략하게 표시 기능 추가
메인페이지에서 오늘의 메모, 지출, 수입 작성 기능 추가
안드로이드 스튜디오를 이용해 플러터로 구현
웹과 앱 둘 다 구현 가능해야 함
데이터베이스를 사용하여 데이터 유지

## Slide 5
개발일정

## Slide 6
개발 기술 스택
UI 구성 요소
배포 및 테스트
기타 운영 도구
IDE : Android Studio
프로그래밍 언어 : Dart
프레임 워크 : Flutter
로컬 데이터베이스 : Hive
디자인 툴 : Figma
아이콘 : cupertino_icons
캘린더 : table_calendar
그래프 : fl_chart
날짜 형식화 : intl
안드로이드 : Google Play
IOS : Apple App Store
테스트 : 에뮬레이터
코드 관리, 백업 : GitHub
문서화 : PPT
리소스 계획

## Slide 7
리스크 관리
리스크
가능성
대응 계획
지출 기록 기능의 오류
중간
지출 계산 오류를 방지하기 위해 금액 입력 후 즉시 결과를 갱신하도록 구현
UI/UX 복잡성
중간
Figma에서 미리 설계한 후 Flutter로 구현하며, 디자인 가이드라인을 따름
배포 관련 문제
낮음
배포 전 가이드라인을 확인하고, 앱 아이콘, 스토어 등록 정보 등을 준비
알람 설정 문제
중간
알람 설정의 기준을 명확히 정의하고, 테스트로 오류를 최소화
시간 관리 부족
중간
매일 진행 상황을 점검, 필요시 우선순위를 재조정하여 진행

## Slide 8
커뮤니케이션 관리
일일 진행 상황 기록
매일 작업한 내용을 기록하고, 중요한
이슈나 변경 사항을 문서화합니다.
주간 점검
매주 진행 상황을 점검하고,
목표 달성 여부를 확인합니다.
피드백 및 개선
앱을 동료나 친구에게 보여주고
피드백을 받아 수정합니다.
협업 도구
GitHub 또는 GitLab을 사용하여
버전 관리 및 코드 협업을 진행합니다.

## Slide 9
요약 및 마무리
목표
일정 관리와 지출 기록을 효율적으로 관리할 수 있는 모바일 앱 개발
기술 스택
Flutter, Dart, flutter_local_notifications, sqflite, table_calendar
리소스
컴퓨터, Flutter SDK, Android Sudio, Figma
리스크 관리
지출 기록 오류, UI/UX 복잡성, 배포 관련 문제 등을 관리
프로젝트 : 일정 및 지출, 수입 메모 등의 기능을 통해 사용자의 경제적 지출을 돕는 앱
목표 : 메모와 지출 및 수입의 기록, 통계 기능을 통해 사용자의 경제적 관리를 더 쉽게 할 수 있도록 함

## Slide 10
감사합니다